# Finjaro — tout ce qui reste à faire

État au 28 septembre 2026. Les colonnes « Échéance » et « Ton commentaire » sont vides exprès : écris dedans et renvoie-moi le fichier.

Légende : 🔴 attend ta décision · 🟠 bloqué par autre chose · 🔵 en cours · ⚪ pas commencé

# A. Les 7 décisions qui t’attendent

| # | Quoi | Ce qu’il faut de toi | Si rien n’est fait | Échéance | Ton commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Recharger Google AI Studio, DeepSeek et OpenAI (les trois à zéro) | Recharger | Léo reste mort, l’assistant d’Accounting aussi. Bloque 11 autres points. |  |  |
| A2 | Faille push_notify : n’importe qui peut envoyer une notification qui paraît venir de Finjaro | « go » | La porte reste ouverte au hameçonnage |  |  |
| A3 | Mots de passe compromis (HaveIBeenPwned) désactivé | « go » | Des comptes créés avec un mot de passe déjà volé ailleurs |  |  |
| A4 | Boutiques de test au catalogue : 65 articles sur 466 visibles (14 %) | « on cache » ou « on garde » | Les visiteuses voient des articles qu’elles ne peuvent pas acheter |  |  |
| A5 | Raison de refus obligatoire — fait, sur staging | « pousse » | Reste hors ligne |  |  |
| A6 | Les 4 scripts de vidéo | Les valider ou les corriger avec moi | Les vidéos ne repartent pas |  |  |
| A7 | Environ 11 à 13 $ chez ElevenLabs (12 plans filmés) | Ton accord | Pas de plans filmés, seulement des captures |  |  |

Décisions plus anciennes, toujours ouvertes : compte MuAPI pour la vidéo ou rester sur ElevenLabs · Cloudflare payante (5 $/mois, pour les bacs à sable de l’atelier) · relever le plafond IA de Finjaro (4,48 € sur 5 €) · niveau de finition du monde 3D · bâton et bagarres dans le monde 3D, oui ou non.

# B. La place de marché — finjaro.net

| # | Sujet | Où ça en est | Échéance | Ton commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | 222 articles sans prix sur 466 visibles | 🔵 La carte « Articles sans prix » est en place depuis le 26/09 dans l’espace vendeuse. Reste à mesurer si elle fait bouger les vendeuses. |  |  |
| B2 | Messagerie Finjaro → un utilisateur (ta demande du 28/09) | ⚪ N’existe pas. La messagerie relie un acheteur à une boutique ; écrire à une vendeuse obligerait à se faire passer pour une cliente. Base à réutiliser : notifications, direct_messages, support_tickets. |  |  |
| B3 | Faille push_notify | 🔴 Correctif écrit, une ligne, vérifié sans effet de bord dans les deux dépôts. Attend A2. |  |  |
| B4 | Mots de passe compromis | 🔴 Interrupteur gratuit, touche les deux applications. Attend A3. |  |  |
| B5 | Compteurs de vues gonflables | ⚪ N’importe qui peut appeler les compteurs sans limite. À encadrer avant de s’appuyer sur ces chiffres. |  |  |
| B6 | Message d’erreur qui accuse Google à tort | 🔴 En réalité tous les moteurs payants sont à court de crédit. Correction écrite, pas appliquée. |  |  |
| B7 | Kimi n’est jamais appelé | 🟠 Sa clé est bien posée. Ma première explication était fausse. À reprendre après la recharge. |  |  |
| B8 | Finia parle en FCFA aux vendeuses | ⚪ Ses outils vendeuse (créer un article, mes articles) ignorent la monnaie de la boutique. |  |  |
| B9 | Journal des choix visible | ⚪ La raison d’une décision existe dans le journal technique, pas dans celui qu’on lit. |  |  |
| B10 | 13 fonctions au search_path modifiable | ⚪ Petite dette de sécurité, aucune n’est exposée sans garde. |  |  |

# C. Léo

| # | Sujet | Où ça en est | Échéance | Ton commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Monde 3D — étape 1 | 🔵 La réception jouable : avatar, réceptionniste, ascenseur, salle de réunion, atelier. Outils gratuits. |  |  |
| C2 | Monde 3D — lots 3.2 à 3.9 | 🔵 Vie des agents (marché, travail, sport, dormir), grande carte, conducteur/passager/trottoir, police, sports et arcade, rêve, pays commun. |  |  |
| C3 | L’immeuble | ⚪ Raccourcis Réception / Salle de réunion / Atelier, et une icône réaliste au lieu de l’emoji. |  |  |
| C4 | « Léo, une entreprise vivante » (ta vision du 24/09) | ⚪ PAS COMMENCÉ. Managers, subordonnés, stagiaires, alternants ; les agents qui se parlent entre eux ; une boîte d’intérim qui audite d’autres entreprises ; des freelances. Aujourd’hui chaque agent travaille seul : c’est l’écart le plus grand avec ce que tu as décrit. |  |  |
| C5 | Les agents qui codent pour de vrai | 🔵 La branche GitHub créée après « Confirmer ». |  |  |
| C6 | Atelier, lot 4 | ⚪ La langue (il répond en français sur un compte anglais), les tâches en arrière-plan, Ctrl+K, les tâches de code. |  |  |
| C7 | Connecteurs par utilisateur | ⚪ GitHub d’abord (installation, OAuth, dépôts, import, branche leo/ après Confirmer), puis Supabase, Vercel, sur mesure. Gmail y entre aussi (ta question du 26/09). |  |  |
| C8 | Le salut humain | 🟠 Quand tu dis bonjour, plusieurs agents doivent répondre, et vite. Aujourd’hui seul Alpha répond, au bout de dix minutes. Bloqué par les crédits. |  |  |
| C9 | Audit n° 6 — déléguer aux agents | 🔵 Déléguer et voir leur compte rendu. |  |  |
| C10 | Vestiaire d’entraînement | 🔵 Tes 15 ressources à étudier, ranger, transformer en compétences. |  |  |
| C11 | Jarvis au geste, appel qui sonne | ⚪ Pas commencé. |  |  |
| C12 | Trier les idées des 5 IA | ⚪ ChatGPT, Gemini, Perplexity… : déjà dans Léo / à faire / à refuser. |  |  |
| C13 | Tâches aux agents pour le monde virtuel | 🟠 Dont une difficile, puis ma relecture. Bloqué par les crédits. |  |  |

# D. Les 4 vidéos

Bloquées au même endroit depuis vendredi : les scripts, à écrire avec toi (A6). Tout le reste est décidé — voix de Manon, musique dansante et joyeuse, fin sur « Au-delà des rêves », mélange de plans générés et de vraies captures, et Accounting présenté comme la gestion de tout le business (la comptabilité et l’audit en plus, automatiques). Motion est abandonné.

| # | Sujet | Où ça en est | Échéance | Ton commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | Les 4 scripts | 🔴 À écrire avec toi. Tout attend derrière. |  |  |
| D2 | Les plans filmés ElevenLabs | 🔴 Environ 11 à 13 $ pour 12 plans. Attend ton accord (A7). |  |  |
| D3 | Le montage final | ⚪ Après les scripts et les plans. |  |  |
| D4 | Textes de publication (LinkedIn, Facebook, Instagram) | 🟠 Confié à Plume, bloqué par les crédits. |  |  |

# E. Finjaro Accounting (Claudinette)

Rien ne t’attend de spécifique. Son assistant IA est coupé pour la même raison que les agents (A1). Elle attend aussi un clic de ta part : essayer le relais sortant depuis un vrai compte.

# F. Ce que je fais sans rien te demander

Dès que les crédits reviennent (A1) : relancer les agents, relire leurs livrables, reprendre le monde 3D et l’immeuble. En attendant, je peux avancer sur ce qui ne dépend ni des agents ni de toi : les connecteurs (C7), la langue de l’atelier (C6), le journal des choix (B9), les outils vendeuse de Finia (B8), et l’étude de la messagerie Finjaro (B2).

# G. L’ordre que je propose

1. A1, la recharge — elle débloque à elle seule 11 points.

2. A2 et A3, deux « go » : la faille et les mots de passe. Deux minutes.

3. A4, les boutiques de test : une phrase suffit.

4. A5, pousser la raison de refus en ligne.

5. A6 et A7, les vidéos : vingt minutes avec toi sur les scripts.

6. Puis je reprends C1/C2 (monde 3D) et C4 (l’entreprise vivante), les deux plus gros morceaux restants.